|  |  |
| --- | --- |
| **DATE** | **DESCRIPTION DES ACTIVITES** |
| ***S1, S2 –***  ***du 07/01/13 au 18/01/13***  ***Ecrit le 18/01/13*** | **Rédaction du dossier d’analyse 1.0**   * **Introduction** * **Description du système** * **Contraintes** * **Diagrammes des cas d’utilisation** * **Description des cas d’utilisation avec des diagrammes de séquence**   **Ajout d’un système de gestion de versions pour l’organisation du projet.** |
| ***S3 –***  ***du 21/01/13 au 25/01/13***  ***Ecrit le 25/01//13*** | **Rédaction du dossier d’analyse 1.0**   * **Description des diagrammes de séquence** * **Développement de l’interface homme-machine sous QT Designer**   **Description de l’IHM dans le dossier d’analyse**   * **Analyse des risques** * **Premier modèle objet** |
| ***S4 –***  ***du 28/01/13 au 01/02/13***  ***Ecrit le 01/02//13*** | **Fin de rédaction du dossier d’analyse 1.0**   * **Descriptions des diagrammes de séquence** * **Plan des incréments** * **Plan des tests de validation** * **Ajout de la section « Journal d’évènements » dans l’IHM (similaire aux systèmes de journalisation des systèmes UNIX (standard Syslog)** * **Préparation Power Point en précision de la revue d’Analyse 1.** |
| ***S5 –***  ***du 04/02/13 au 08/02/13***  ***Ecrit le 08/02//13*** | * **Schéma récapitulatif des Entrées Sorties TOR** * **Modification DossierAnalyse 1.0** * **Préparation Power Point en précision de la revue d’Analyse 1.** * **Oral de la revue d’Analyse 1.** |
| ***S6 –***  ***du 11/02/13 au 15/02/13***  ***Ecrit le 08/02//13*** | * **Schéma récapitulatif des Entrées Sorties TOR.** * **Rédaction du compte rendu de la revue d’Analyse 1.** * **Quelques petites modifications sur le dossier d’Analyse 1.0.** |
| ***S7 –***  ***du 18/02/13 au 22/02/13***  ***Ecrit le 21/02//13*** | * **Fiche de lecture croisée du dossier d’analyse.** * **Visite sur site de l’Ascenseur à Poissons le 19/02/13.** * **Mise à jour schéma des Entrées Sorties TOR.** |
| ***S8 –***  ***du 11/03/13 au 15/03/13***  ***Ecrit le 15/03/13*** | * **Fiche de lecture croisée du dossier d’analyse.** * **Mise à jour du dossier d’analyse.** * **Approfondissement connaissances protocole CANOpen.** |
| ***S9 –***  ***du 18/03/13 au 22/03/13***  ***Ecrit le 15/03/13*** | * **Absence de l’étudiant.** |
| ***S10 –***  ***du 25/03/13 au 29/03/13***  ***Ecrit le 28/03/13*** | * **Remise à niveau de l’avancée du projet après absence prolongée.** * **Mise à jour du dossier d’incrément 1.0** * **Approfondissement connaissances protocole CANOpen.** |